## Slide 1: Víceúčelový laboratorní testovací přístroj na bázi mikrořadiče
A3M99PTO – Práce v týmu a její organizace
Autoři:
Adam Bařtipán
Jakub Hlacin
Jiří Hladík
Petr Makeš
Jan Staněk
Filip Škraňka
Zadavatel:
doc. Ing. Jan Fischer, Csc.
Praha květen 2013

## Slide 2: Cíl projektu
Vytvořit přístroj nahrazující laboratorní přístroje v domácích podmínkách
Implementované funkce:
Osciloskop, signálový generátor, logický analyzátor a čítač
Podporované platformy:
ARM cortex M3 (F0,F1,F3,F4), 8052 (ADuC843)
1/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 3: Členové týmu
Jiří Hladík – Vedoucí týmu
(organizace týmu, návrh architektury firmware, programátor C#)
Adam Bařtipán – STM32F3
(Programátor MCU)
Jakub Halcin – STM32F4
(programátor MCU a C#, architektura PC aplikace)
Petr Makeš – ADuC843
(programátor MCU)
Jan Staněk – STM32F1
(programátor MCU vyšší vrstvy)
Filip Škraňka – STM32F0
(programátor MCU, návrh komunikace)
2/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 4: Zajištění projektu
Založení SVN pro sdílení zdrojových kódů
Vytvoření webové stránky na Neuron wiki pro sdílení zápisů z porad a dalších informací
Pravidelné pondělní schůzky celého týmu
Úzká spolupráce se zadavatelem
Programovací schůzky
3/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 5: Postup řešení
Rozdělení na dvě větvě:
firmware MCU a PC aplikace
Minimální požadavky (kritická cesta):
Vytvoření osciloskopu
4/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 6: Rozvržení prací
5/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 7: Řízení projektových rizik
Vysoká časová náročnost celého projektu
  Omezení na kritickou cestu, zbytek až zbude čas
Návrhu architektury firmware
  Konzultace s programátorem z externí firmy
Problémy s kompilací na ADuC
  Nalezení workaroundů a jiných řešení
Ztráta motivace některých členů
  Neustávající práce ostatních členů
6/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 8: Výsledky projektu
Úspěšná realizace osciloskopu a generátoru
Vytvoření PC aplikace
7/7
A3M99PTO – Víceúčelový laboratorní přístroj

## Slide 9
Děkujeme za pozornost